# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                             № ________

г. Оха

_

О внесении изменений в постановлении от 01.07.2019 № 461 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 – 2043 годы», постановлением Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 № 375 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199, на 2020 - 2022 годы», постановлением Правительства Сахалинской области от 25.04.2014 № 190 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» на 2020-2022 годы», утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 01.07.2019 № 461, изложив приложение к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в следующей редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А.

Глава муниципального образования			                Е.Н. Касьянова

городской округ «Охинский»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городской округ «Охинский»

от                           №  ______

| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь дома, кв.м. | Стоимость работ (услуг), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проектно-сметная документа-ция | Эксперти-за сметной документа-ции | Государ-ственная экспертиза | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: |  |  |  |  | Ремонт лифта | Ремонт крыши | Утепле-ние и ремонт фасада | Ремонт фунда-мента | Ремонт подваль-ных помеще-ний | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет | Местный бюджет | Сред- ства собствен-ников |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-снабжение | теплоснаб-жение | водоснаб-жение | водоот-ведение | газоснаб-жение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 15 |  | 6 476,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776,70 | 2 607,24 | 477,67 | 1 691,80 |  |
| 2 | г. Оха, ул. Ленина, д. 46, корп. 1 |  | 4 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625,85 | 5 876,38 | 1 162,59 | 4 586,89 |  |
| 3 | г. Оха, ул. Ленина, д. 48 |  | 8 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 781,78 | 12 065,47 | 2 378,18 | 9 338,13 |  |
| 4 | г. Оха, ул. Ленина, д. 50 |  | 6 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 404,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 404,35 | 8 797,16 | 1 740,44 | 6 866,75 |  |
| 5 | г. Оха, ул. Охотская, д. 8, лит. А |  | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394,90 | 2 700,45 | 539,49 | 2 154,96 |  |
| 6 | г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. Б |  | 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,45 | 2 612,43 | 291,51 | 478,44 | 1 179,01 | 0,00 | 7 229,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 662,61 | 6 348,58 | 1 266,26 | 5 047,77 |  |
| 7 | г. Оха, ул. Цапко, д. 26, корп. 1 |  | 6 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 332,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 014,51 | 9 533,19 | 1 901,45 | 7 579,87 |  |
| 8 | г. Оха, ул. Цапко, д. 32 |  | 9 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 889,02 | 9 633,40 | 1 888,90 | 7 366,72 |  |
| 9 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 9 |  | 679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911,01 | 2 598,09 | 491,10 | 1 821,82 |  |
| 10 | с. Москальво, ул. Советская, д. 59 |  | 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,10 | 2 032,34 | 298,09 | 541,43 | 1 089,59 | 0,00 | 7 429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 039,74 | 6 026,57 | 1 203,97 | 4 809,20 |  |
| 11 | с. Москальво, ул. Советская, д. 61 |  | 995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515,39 | 2 917,83 | 551,54 | 2 046,02 |  |
| 12 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 11 |  | 1 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,40 | 0,00 | 349,63 | 0,00 | 975,59 | 0,00 | 6 099,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 267,33 | 4 138,27 | 826,73 | 3 302,33 |  |
| 13 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 |  | 1 432,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 081,69 | 2 543,67 | 508,17 | 2 029,85 |  |
| 14 | с. Тунгор, ул. Комсомольская, д. 10 |  | 1 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,76 | 497,25 | 90,78 | 319,74 |  |
| 15 | с. Тунгор, ул. Ленина, д. 19 |  | 1 589,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316,72 | 2 451,17 | 531,67 | 2 333,88 |  |
| 16 | ПСД на 2021 год |  | 0,00 | 2 420,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,72 | 1 326,95 | 242,07 | 851,69 |  |
| 17 | Экспертиза сметной документации на 2021 год |  | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 14,00 | 126,00 |  |
| Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" |  |  | 51 961,50 | 2 420,72 | 140,00 | 0,00 | 8 047,41 | 4 644,77 | 1 620,79 | 1 019,87 | 3 244,20 | 0,00 | 137 012,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 150,08 | 80 061,66 | 15 815,01 | 62 273,42 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 5 | 1 414,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552,41 | 0,00 | 555,24 | 4 997,17 |  |
| 2 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 1, корп. 1 | 985,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494,24 | 0,00 | 392,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887,07 | 0,00 | 188,71 | 1 698,36 |  |
| 3 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 16 | 981,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532,75 | 0,00 | 385,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917,97 | 0,00 | 191,80 | 1 726,17 |  |
| 4 | с. Москальво, ул. Советская, д. 56 | 470,30 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938,72 | 0,00 | 0,00 | 4 938,72 | 0,00 | 493,87 | 4 444,85 |  |
| 5 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 14 | 946,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418,07 | 2 340,92 | 277,54 | 399,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499,04 | 0,00 | 449,90 | 4 049,14 |  |
| 6 | с. Тунгор, ул. Рабочая, д. 17 | 1 402,9 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,12 | 0,00 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675,87 | 0,00 | 167,59 | 1 508,29 |  |
| 7 | ПСД на 2022 год | 0,00 |  | 1 800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,60 | 300,00 | 180,06 | 1 320,54 |  |
| 8 | Экспертиза сметной документации на 2022 год | 0,00 |  | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 21,00 | 18,00 | 141,00 |  |
| Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" |  | 6 200,30 |  | 1 800,60 | 180,00 | 0,00 | 5 882,18 | 2 340,92 | 1 357,35 | 399,51 | 0,00 | 0,00 | 5 552,41 | 4 938,72 | 0,00 | 0,00 | 22 451,69 | 321,00 | 2 245,17 | 19 885,52 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 37 | 1 180,70 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 204,22 | 400,00 | 2 395,78 |  |
| 2 | г. Оха, ул. Блюхера, д. 14, лит. А | 4 291,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 612,66 | 1 200,00 | 7 187,34 |  |
| 3 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22 | 9 486,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 8 429,55 | 2 800,00 | 16 770,45 |  |
| 4 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 15 | 936,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3 000,00 | 500,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 1 746,12 | 580,00 | 3 473,88 |  |
| Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" |  | 15 895,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 3 000,00 | 500,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 14 992,56 | 4 980,00 | 29 827,44 |  |