# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________                                                                                          № ______

г. Оха

_

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.05.2022 № 380 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» на 2023 – 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 76-ЗО «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 – 2043 годы», постановлением Правительства Сахалинской области от 25.04.2014 № 190 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.05.2022 № 380, изложив приложение к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в следующей редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» Шальнева И.А.

Глава муниципального образования	                                           Е.Н. Михлик

городской округ «Охинский»

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городской округ «Охинский»

от ___________ № ____

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», на 2023-2025 годы

| № пп. | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. | Стоимость работ (услуг), тыс.руб. | Источники финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно-сметная документа-ция | Проверка сметной стоимости | Экспертиза проектной докумен-тации | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: | Ремонт или замена лифтового оборудова-ния | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фунда-мента | Ремонт подвальных помещений | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников |
|  |  |  |  |  |  | электро-снабжение | тепло-снабжение | водо-снабжение | водо-отведение | газо-снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2023 год |
| 1 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 26 | 12 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 356,43 | 14 249,50 | 2 035,64 | 4 071,29 |
| 2 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 28 | 6 384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 837,87 | 13 886,51 | 1 983,79 | 3 967,57 |
| 3 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 28, корп. 1 | 2 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 788,13 | 4 751,69 | 678,81 | 1 357,63 |
| 4 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 22 | 9 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 602,09 | 0,00 | 0,00 | 42 602,09 | 29 821,46 | 4 260,21 | 8 520,42 |
| 5 | г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37, корп. 2 | 4 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 643,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 643,95 | 13 423,64 | 1 864,39 | 3 355,91 |
| 6 | г. Оха, ул. Ленина, д. 44 | 3 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 795,50 | 0,00 | 0,00 | 28 795,50 | 17 277,30 | 2 879,55 | 8 638,65 |
| 7 | г. Оха, ул. Ленина, д. 46, корп. 2 | 4 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 086,20 | 41 020,17 | 0,00 | 0,00 | 58 106,37 | 34 863,82 | 5 810,64 | 17 431,91 |
| 8 | г. Оха, ул. Ленина, д. 48 | 8 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 902,37 | 0,00 | 0,00 | 82 902,37 | 49 741,42 | 8 290,24 | 24 870,71 |
| 9 | г. Оха, ул. Цапко, д. 28, корп. 2 | 3 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 598,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 598,41 | 6 959,05 | 1 159,84 | 3 479,52 |
| 10 | г. Оха, ул. Цапко, д. 32, корп. 2 | 3 290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612,94 | 5 767,76 | 961,29 | 2 883,88 |
| 11 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 1, корп. 1 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,24 | 1 228,95 | 204,82 | 614,47 |
| 12 | с. Восточное, ул. Береговая, д. 16 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964,28 | 1 178,57 | 196,43 | 589,28 |
| 13 | с. Москальво, ул. Советская, д. 45 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,91 | 586,75 | 97,79 | 293,37 |
| 14 | с. Москальво, ул. Советская, д. 53 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,81 | 2 677,21 | 386,57 | 1 038,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653,95 | 2 792,37 | 465,39 | 1 396,18 |
| 15 | с. Москальво, ул. Советская, д. 54 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,07 | 390,13 | 977,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174,17 | 2 504,50 | 417,42 | 1 252,25 |
| 16 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 13 | 1 063,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,63 | 531,38 | 88,56 | 265,69 |
| 17 | с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 14 | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,52 | 911,18 | 126,55 | 227,79 |
| 18 | ПСД на 2024 год | 0,00 | 2 648,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648,39 | 1 989,85 | 264,84 | 393,70 |
| 19 | Проверка сметной стоимости на 2024 год | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 255,46 | 34,00 | 50,54 |
|  | Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" | 64 504,30 | 2 648,39 | 340,00 | 0,00 | 2 415,35 | 5 483,28 | 776,70 | 2 016,32 | 5 278,05 | 0,00 | 103 923,93 | 195 320,13 | 0,00 | 0,00 | 318 202,16 | 202 721,16 | 31 820,22 | 83 660,78 |
| 2024 год |
| 1 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 11 | 1 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 250,97 | 600,00 | 4 149,03 |
| 2 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 12 | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 250,97 | 600,00 | 4 149,03 |
| 3 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 6 | 1 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 042,48 | 500,00 | 3 457,52 |
| 4 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 28, корп. 1 | 1 051,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 833,98 | 400,00 | 2 766,02 |
| 5 | г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 30, корп. 1 | 1 060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 833,98 | 400,00 | 2 766,02 |
| 6 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 23 | 2 255,10 | 66,89 | 20,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986,89 | 414,26 | 198,69 | 1 373,94 |
| 7 | г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 37 | 6 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 4 503,50 | 2 160,00 | 14 936,50 |
| 8 | г. Оха, ул. Комсомольская, д. 2 | 5 703,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 169,91 | 2 000,00 | 13 830,09 |
| 9 | г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 15 | 7 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 5 754,48 | 2 760,00 | 19 085,52 |
| 10 | г. Оха, ул. Советская, д. 1, корп. 1 | 6 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,00 | 1 040,39 | 499,00 | 3 450,61 |
| 11 | г. Оха, ул. Советская, д. 22 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 300,00 | 6 108,92 | 2 930,00 | 20 261,08 |
| 12 | г. Оха, ул. Цапко, д. 24 | 4 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 3 002,33 | 1 440,00 | 9 957,67 |
| 13 | г. Оха, ул. Цапко, д. 26 | 4 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910,69 | 3 108,81 | 1 491,07 | 10 310,81 |
| 14 | г. Оха, ул. Цапко, д. 32, корп. 2 | 3 290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 5 170,69 | 2 480,00 | 17 149,31 |
| 15 | с. Москальво, ул. Советская, д. 47 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 | 1 363,56 | 654,00 | 4 522,44 |
| 16 | с. Москальво, ул. Советская, д. 48, лит. А | 656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 1 920,00 | 300,00 | 420,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820,00 | 2 047,43 | 982,00 | 6 790,57 |
| 17 | с. Москальво, ул. Советская, д. 57 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 1 700,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,00 | 598,38 | 287,00 | 1 984,62 |
| 18 | с. Москальво, ул. Советская, д. 61 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 168,88 | 81,00 | 560,12 |
| 19 | ПСД на 2025 год | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 437,84 | 210,00 | 1 452,16 |
| 20 | Проверка сметной стоимости на 2025 год | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 37,53 | 18,00 | 124,47 |
|  | Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" | 58 410,40 | 2 166,89 | 200,00 | 0,00 | 9 240,00 | 3 620,00 | 600,00 | 820,00 | 650,00 | 0,00 | 152 810,69 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 206 907,58 | 43 139,29 | 20 690,76 | 143 077,53 |
| 2025 год |
| 1 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 23 | 2 075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 361,25 | 168,00 | 1 150,75 |
| 2 | г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 3 | 4 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 790,00 | 2 965,26 | 1 379,00 | 9 445,74 |
| 3 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 17, корп. 1 | 2 172,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 378,45 | 176,00 | 1 205,55 |
| 4 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 26 | 10 308,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 6 063,83 | 2 820,00 | 19 316,17 |
| 5 | г. Оха, ул. Дзержинского, д. 28 | 5 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 225,44 | 1 500,00 | 10 274,56 |
| 6 | г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 22 | 6 886,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 5 160,71 | 2 400,00 | 16 439,29 |
| 7 | г. Оха, ул. Красных Партизан, д. 24 | 11 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 330,00 | 4 371,55 | 2 033,00 | 13 925,45 |
| 8 | г. Оха, ул. Ленина, д. 40, корп. 2 | 6 289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 2 570,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 670,00 | 2 509,39 | 1 167,00 | 7 993,61 |
| 9 | г. Оха, ул. Ленина, д. 45 | 8 421,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | 63 700,00 | 13 697,38 | 6 370,00 | 43 632,62 |
| 10 | г. Оха, ул. Цапко, д. 1 | 2 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 612,72 | 750,00 | 5 137,28 |
| 11 | г. Оха, ул. Цапко, д. 1, корп. 1 | 2 156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 612,72 | 750,00 | 5 137,28 |
| 12 | г. Оха, ул. Цапко, д. 32 | 9 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 3 920,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 020,00 | 8 175,42 | 3 802,00 | 26 042,58 |
| 13 | ПСД на 2026 год | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 215,03 | 100,00 | 684,97 |
| 14 | Проверка сметной стоимости на 2026 год | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 21,50 | 10,00 | 68,50 |
|  | Итого по Муниципальному образованию городской округ "Охинский" | 70 657,40 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 17 670,00 | 40 100,00 | 8 180,00 | 10 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 63 700,00 | 0,00 | 0,00 | 234 250,00 | 50 370,68 | 23 425,00 | 160 454,32 |