|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем» |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»

Раздел 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – ДАЗиИО) |
| Соисполнители | МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Расселение к 2030 году аварийного жилищного фонда |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 396 058,9 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=DD700D84D7E197B7E623D6B0931E3891E5835DAB989909F6953A48248BBD87BC9587B612B714F0262B00E8F265V0zEF)) | Базовое значение, 2024 год | Значения показателей по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы «Расселение к 2030 году аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) | ГП | % | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | ДАЗиИО | Улучшение жилищных условий |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Тыс. кв. метров | 12,4 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | ДАЗиИО | Улучшение жилищных условий |
| 3. | Количество граждан, расселённых из непригодного для проживания жилищного фонда | ГП | Человек | 405 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | ДАЗиИО | Улучшение жилищных условий |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальный проект «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» | | |
|  | Ответственный за реализацию (Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский») | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 1.1 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | 1. Проведено обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу.  2. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде.  3. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) |
| 2 | Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский») | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 2.1 | Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов области | Проведен снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) |
| 3 | Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» | | |
|  | Ответственный за реализацию (Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ «Охинский») | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 3.1 | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней | Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию муниципального образования городской округ «Охинский» | Объем жилищного строительства |
| 4 | Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский») | Срок реализации (2025 - 2030) | |
| 4.1 | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования городской округ «Охинский» (включая благоустройство территории) | 1. Обеспечены земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям.  2. Проведено обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей.  3. Созданы условия для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения объектами инфраструктурного развития | Объем жилищного строительства |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский») | - | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций подведомственного учреждения администрации муниципального образования городской округ «Охинский» | Обеспечена деятельность МКУ «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем» (всего), в том числе: | 333 804,0 | 391490,8 | 434442,3 | 397912,0 | 411920,5 | 426489,3 | 2396058,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 267 035,0 | 320721,0 | 360023,1 | 322133,2 | 333167,8 | 344643,7 | 1947723,8 |
| местный бюджет | 66 769,0 | 70769,8 | 74419,2 | 75778,8 | 78752,7 | 81845,6 | 448335,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными» (всего), в том числе: | 225 016,5 | 257 732,0 | 268 041,2 | 278 762,9 | 289 913,4 | 301 509,9 | 1 620 975,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 218 266,0 | 250 000,0 | 260 000,0 | 270 400,0 | 281 216,0 | 292 464,6 | 1 572 346,6 |
| местный бюджет | 6 750,5 | 7 732,0 | 8 041,2 | 8 362,9 | 8 697,4 | 9 045,3 | 48 629,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» (всего), в том числе: | 40 000,0 | 60 000,0 | 90 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 310 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 38 800,0 | 58 200,0 | 87 300,0 | 38 800,0 | 38 800,0 | 38 800,0 | 300 700,0 |
| местный бюджет | 1 200,0 | 1 800,0 | 2 700,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 9 300,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» (всего), в том числе: | 2 577,4 | 5 208,3 | 5 416,6 | 5 633,2 | 5 858,6 | 6 092,9 | 30 787,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 500,0 | 5 052,0 | 5 254,1 | 5 464,2 | 5 682,8 | 5 910,1 | 29 863,2 |
| местный бюджет | 77,4 | 156,3 | 162,5 | 169,0 | 175,8 | 182,8 | 923,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий» (всего), в том числе: | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 46 200,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 469,0 | 7 469,0 | 7 469,0 | 7 469,0 | 7 469,0 | 7 469,0 | 44 814,0 |
| местный бюджет | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 1 386,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (всего), в том числе: | 58 510,1 | 60 850,5 | 63 284,5 | 65 815,9 | 68 448,5 | 71 186,5 | 388 096,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 58 510,1 | 60 850,5 | 63 284,5 | 65 815,9 | 68 448,5 | 71 186,5 | 388 096,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |