Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования

городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ «Охинский». |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» (Администрация) Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений муниципального образования городской округ «Охинский» (ДАЗиИО) Муниципальное казённое управление «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (МКУ «УКС») Муниципальное казённое управление «Эксплуатационное техническое управление» (МКУ «ЭТУ») |
| Период реализации | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1 «Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть к 2030 г. до 98%»; Цель № 2 «Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения к 2030 году до 0. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период. Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения»; Цель № 3 «Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года к 2030 году - до 81%»; Цель № 4 «Благоустройство населенных пунктов». Цель № 5 «Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов». |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах составит: за счет всех источников финансирования - 2 313 470,2 тыс.рублей, в том числе: 2025 год - 315 720,6 тыс. руб. 2026 год - 474 680,9 тыс. руб. 2027 год - 1 294 717,2 тыс. руб. 2028 год - 73 152,1 тыс. руб. 2029 год - 76 078,2 тыс. руб. 2030 год - 79 121,2 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств областного бюджета - 1 730 687,3 тыс.рублей, в том числе: 2025 год - 152 954,3 тыс. руб. 2026 год - 392 402,8 тыс. руб. 2027 год - 1 185 330,2 тыс. руб. 2028 год - 0,0 тыс. руб. 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 582 782,9 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 162 766,3 тыс. руб. 2026 год - 82 278,1 тыс. руб. 2027 год - 109 387,0 тыс. руб. 2028 год - 73 152,1 тыс. руб. 2029 год - 76 078,2 тыс. руб. 2030 год - 79 121,2 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области | - Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". - Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза" /Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |

Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/ п | Наименование показателя | Уровен ь показат еля | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значени е (2024) | Значение показателей |  |  |  |  |  | Докумен т | Ответственны й за достижение показателя | Связь с показателям и национальны х целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 202 5 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 202 9 | 203 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пла н | пла н | пла н | пла н | пла н | пла н |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: «Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть к 2030 г. до 98%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | МП | процент | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |

| Цель муниципальной программы: «Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения к 2030 году до 0. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период. Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | МП | процент | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 3 | Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | МП | процент | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 4 | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | МП | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2014 года к 2030 году - до 81%». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество отремонтированных подъездов | МП | ед. | 173 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 6. | Количество отремонтированных подвалов | МП | ед. | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 7 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | МП | процент | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |  | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | МП | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Благоустройство населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество отловленных особей | МП | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 10 | Количество замененных ламп (светильников) | МП | ед. | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | МКУ «УКС» Администрация | Улучшение качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП | тыс. м3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  | Администрация | Улучшение качества городской среды |

- Структура муниципальной программы

- «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Направление (подпрограмма) «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Повышение качества питьевой воды» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента – Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Повышение качества питьевой воды | Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | 1. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента – Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами жилищно-коммунального комплекса | Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период |  |  | 1. Количество аварий на инженерных сетях 2. Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  |  | Использование средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 Модернизация коммунальной инфраструктуры | Снижение количества аварий на инженерных сетях |  |  | 1. Количество аварий на инженерных сетях |
| 2.3. | Задача 3 Капитальный ремонт электросетевого хозяйства | Снижение количества аварий на сетях электроснабжения. Проведение капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства муниципального образования и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период |  |  | 1. Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения |
| 2.4. | Задача 4 Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Заготовка и доставка дров для села Рыбновск и села Рыбное |  |  |  |
|  |  | Содержание муниципальных сетей газоснабжения |  |  |  |
|  |  | Актуализация схемы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
|  |  | Организация водоснабжения Рыбновского побережья |  |  |  |
|  |  | Обеспечение электроснабжением жителей с. Рыбное |  |  |  |
|  |  | Приобретение топлива для дизельных генераторов с. Рыбное |  |  |  |
|  |  | Доставка ГСМ для дизельных электростанций с. Рыбное |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |  |
| 3.1. | Задача 1 Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | Ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |  | 1. Количество отремонтированных подъездов 2. Количество отремонтированных подвалов |
| 3.2. | Задача 2 Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда | Ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |  | 1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов |
|  |  | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным квартирам |  |  |  |
|  |  | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3 Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги |  |  | 1. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Оплата расходов на коммунальные услуги, расходов на содержание пустующих муниципальных жилых (нежилых) помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования городской округ "Охинский" (содержание и тепло) |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству населённых пунктов» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |  |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 4.1. | Задача 1 Благоустройство населенных пунктов | Уменьшение численности животных без владельцев |  |  | 1. Количество отловленных особей |
| 4.2. | Задача 2 Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл | Уличное освещение |  |  |  |
|  |  | Энергоснабжение |  |  |  |
| 4.3. | Задача 3 Капитальный ремонт и устройство уличного освещения г. Охи и сел | Устройство уличного освещения г. Охи, замена светильников, проведение капитальных ремонтов и ремонтов уличного освещения |  |  | 1. Количество замененных ламп (светильников) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |  |
| 5.1. | Задача 1 Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов | Содержание контейнерных площадок |  |  | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
|  |  | Ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |
|  |  | Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами |  |  |  |
|  |  | Рекультивация объектов размещения отходов, земель (территорий) на которых они размещены |  |  |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

- «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Главный распорядитель бюджетных средств | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 315 720,6 | 474 680,9 | 1 294 717,2 | 73 152,1 | 76 078,2 | 79 121,2 | 2 313 470,2 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 152 954,3 | 392 402,8 | 1 185 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 730 687,3 |
| местный бюджет |  | 162 766,3 | 82 278,1 | 109 387,0 | 73 152,1 | 76 078,2 | 79 121,2 | 582 782,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Повышение качества питьевой воды» (всего), в том числе: | УКС | 61 761,6 | 187 914,3 | 948 391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 198 067,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 59 908,7 | 182 276,8 | 919 939,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 162 125,3 |
| местный бюджет |  | 1 852,9 | 5 637,5 | 28 451,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 942,2 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Повышение качества питьевой воды | УКС | 61 761,6 | 187 914,3 | 948 391,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 198 067,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 59 908,7 | 182 276,8 | 919 939,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 162 125,3 |
| местный бюджет |  | 1 852,9 | 5 637,5 | 28 451,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 942,2 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» (всего), в том числе: | Администрация МКУ УКС | 49 873,0 | 95 170,5 | 87 497,2 | 7 239,3 | 7 528,9 | 7 830,0 | 255 138,9 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 43 737,5 | 87 532,0 | 79 936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 205,8 |
| местный бюджет |  | 6 135,5 | 7 638,5 | 7 560,9 | 7 239,3 | 7 528,9 | 7 830,0 | 43 933,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами жилищно-коммунального комплекса | Администрация МКУ УКС | 45 090,3 | 70 239,2 | 62 408,6 | 1 947,2 | 2 025,1 | 2 106,1 | 183 816,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 43 737,5 | 68 132,0 | 60 536,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 405,8 |
| местный бюджет |  | 1 352,8 | 2 107,2 | 1 872,3 | 1 947,2 | 2 025,1 | 2 106,1 | 11 410,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Модернизация коммунальной инфраструктуры | МКУ УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Капитальный ремонт электросетевого хозяйства | МКУ УКС | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 19 400,0 | 19 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 800,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Администрация | 4 782,7 | 4 931,3 | 5 088,6 | 5 292,1 | 5 503,8 | 5 723,9 | 31 322,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 4 782,7 | 4 931,3 | 5 088,6 | 5 292,1 | 5 503,8 | 5 723,9 | 31 322,4 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства» (всего), в том числе: |  | 129 297,4 | 41 066,5 | 42 490,3 | 38 708,4 | 40 256,7 | 41 867,0 | 333 686,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 26 133,3 | 31 383,4 | 31 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 900,1 |
| местный бюджет |  | 129 297,4 | 41 066,5 | 42 490,3 | 38 708,4 | 40 256,7 | 41 867,0 | 333 686,3 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | Администрация | 26 941,6 | 32 354,1 | 32 354,1 | 208,0 | 216,3 | 225,0 | 92 299,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 26 133,3 | 31 383,4 | 31 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88 900,1 |
| местный бюджет |  | 808,3 | 970,7 | 970,7 | 208,0 | 216,3 | 225,0 | 3 399,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда | Администрация | 94 262,4 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 262,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 94 262,4 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 262,4 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация | 34 226,7 | 35 595,8 | 37 019,6 | 38 500,4 | 40 040,4 | 41 642,0 | 227 024,9 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 34 226,7 | 35 595,8 | 37 019,6 | 38 500,4 | 40 040,4 | 41 642,0 | 227 024,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству населённых пунктов»(всего), в том числе: |  | 18 674,8 | 18 770,6 | 19 533,1 | 18 992,9 | 19 752,6 | 20 542,6 | 116 266,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 174,8 | 1 210,6 | 1 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 656,1 |
| местный бюджет |  | 17 500,0 | 17 560,0 | 18 262,4 | 18 992,9 | 19 752,6 | 20 542,6 | 112 610,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Задача 1 Благоустройство населенных пунктов | Администрация | 1 174,8 | 1 210,6 | 1 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 656,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 174,8 | 1 210,6 | 1 270,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 656,1 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл | Администрация | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 640,0 | 17 305,6 | 17 997,8 | 18 717,7 | 102 661,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 640,0 | 17 305,6 | 17 997,8 | 18 717,7 | 102 661,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Капитальный ремонт и устройство уличного освещения г. Охи и сел | МКУ УКС | 1 500,0 | 1 560,0 | 1 622,4 | 1 687,3 | 1 754,8 | 1 824,9 | 9 949,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1 500,0 | 1 560,0 | 1 622,4 | 1 687,3 | 1 754,8 | 1 824,9 | 9 949,4 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов» | Администрация | 29 980,5 | 100 375,6 | 165 421,6 | 8 211,5 | 8 540,0 | 8 881,6 | 321 410,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 22 000,0 | 90 000,0 | 152 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264 800,0 |
| местный бюджет |  | 7 980,5 | 10 375,6 | 12 621,6 | 8 211,5 | 8 540,0 | 8 881,6 | 56 610,8 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов | Администрация | 29 980,5 | 100 375,6 | 165 421,6 | 8 211,5 | 8 540,0 | 8 881,6 | 321 410,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 22 000,0 | 90 000,0 | 152 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264 800,0 |
| местный бюджет |  | 7 980,5 | 10 375,6 | 12 621,6 | 8 211,5 | 8 540,0 | 8 881,6 | 56 610,8 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |