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	АДМИНИСТРАЦИЯ ОХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________                                                                           № ________
г.Оха



Об утверждении Порядка принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Сахалинской области от 07.06.2023 № 266 «О реестре незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области» (вместе с «Порядком формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области, состав включаемых в него сведений, порядок предоставления таких сведений», «Порядком принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
[bookmark: _Hlk230100392][bookmark: _Hlk230100314]1. Утвердить Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Сахалинский нефтяник» sakh-neftyanik.ru и разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Охинского муниципального округа М.А.Земцову.

И.о.главы Охинского муниципального округа	                            И.А.Шальнёв



Приложение № 1
Утвержден
постановлением
администрации Охинского
муниципального округа
от ______________ № _________

Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области (далее - управленческие решения), балансодержателями которых являются подведомственные учреждения структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации Охинского муниципального округа (далее - Уполномоченный орган, Главный распорядитель бюджетных средств), а также порядок внесения изменений в такие управленческие решения.
1.2. Управленческие решения принимаются в соответствии с подпунктом а) пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее - Постановление).
1.3. Управленческие решения принимаются комиссией по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе (далее - Комиссия), осуществляющей деятельность в соответствии с Положением о комиссии по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе.

2. Принятие управленческого решения в отношении объекта
незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе

[bookmark: P51]2.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области (далее - Реестр) Главный распорядитель бюджетных средств выносит на рассмотрение Комиссии предложения о принятии в отношении такого объекта одного из управленческих решений по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку:
- завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввод его в эксплуатацию;
- приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- снос и списание объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. По итогам рассмотрения предложений, предоставленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, Комиссия принимает одно из управленческих решений в соответствии с пунктами 2.3 - 2.7 настоящего Порядка.
[bookmark: P56]2.3. Управленческое решение о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе и ввода его в эксплуатацию принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе:
2.3.1. степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов и более;
2.3.2. отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета Охинского муниципального округа на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета Охинского муниципального округа, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - 0,5 и более;
2.3.3. наличие предложений Главного распорядителя бюджетных средств о дальнейшем использовании объектов незавершенного строительства.
В случае принятия управленческого решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе и ввода его в эксплуатацию Уполномоченный орган готовит расчеты по потребности денежных средств, необходимых для завершения строительства (реконструкции) и направляет их в финансовый орган Охинского муниципального округа.
2.4. Управленческое решение о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства Охинского муниципального округа принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе:
2.4.1. наличие предложения Главного распорядителя бюджетных средств о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;
2.4.2. степень готовности объекта незавершенного строительства - 50 процентов и более;
2.4.3. наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства.
[bookmark: _Hlk230098877]В случае принятия управленческого решения о целесообразности приватизации (отчуждения) объекта незавершенного строительства Охинского муниципального округа Уполномоченный орган готовит пакет документов в соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Охинского муниципального округа, утвержденным решением Собрания Охинского муниципального округа от 27.03.2025 № 7.31-2, Порядком приватизации имущества, находящегося в собственности Охинского муниципального округа, утвержденным решением Собрания Охинского муниципального округа от 27.02.2025 № 7.29-2.
[bookmark: P66]2.5. Управленческое решение о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе в установленном законодательством Российской Федерации порядке принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев в отношении объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе:
2.5.1. отсутствие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства;
2.5.2. срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства - 5 лет и более;
2.5.3. степень готовности объекта незавершенного строительства - менее 50 процентов;
2.5.4. отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета Охинского муниципального округа на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета Охинского муниципального округа, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, - менее 0,5;
2.5.5. отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное Уполномоченным органом.
В случае принятия управленческого решения о целесообразности сноса объекта незавершенного строительства Уполномоченный орган готовит пакет документов в соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Охинского муниципального округа, утвержденным решением Собрания Охинского муниципального округа от 27.03.2025 № 7.31-2.
[bookmark: _Hlk230076478]2.6. При отсутствии совокупности критериев, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Порядка, в отношении объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе управленческое решение в отношении такого объекта незавершенного строительства принимается на основании предложения Главного распорядителя бюджетных средств, предоставленного в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
[bookmark: P74]2.7. Комиссией могут быть внесены изменения в принятые управленческие решения. Основаниями для внесения изменений в принятые управленческие решения являются:
- выявление в ходе реализации управленческих решений обстоятельств, не позволяющих их реализовать;
- иное предложение Главного распорядителя бюджетных средств.
2.8. Предложения по внесению изменений в управленческие решения оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
[bookmark: P78]2.9. По итогам рассмотрения предложений, предоставленных в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о внесении изменений в управленческое решение или отказе в изменении управленческого решения.
2.10. Основаниями для отказа внесения изменений в управленческие решения являются:
- несоответствие предложений по внесению изменений в управленческие решения критериям, установленным пунктами 2.3 - 2.5 настоящего Порядка.

3. План мероприятий по снижению количества объектов
незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе

3.1. Объект незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, в отношении которого принято управленческое решение в соответствии с настоящим Порядком, подлежит включению в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе (далее - план мероприятий).
3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия управленческого решения формируется план мероприятий и утверждается Уполномоченным органом, выступающим учредителем подведомственного учреждения, являющегося балансодержателем объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
3.3. План мероприятий включает в себя следующие сведения:
3.3.1. наименование объекта незавершенного строительства;
3.3.2. управленческое решение;
3.3.3. мероприятия, реализация которых требуется для исполнения управленческого решения;
3.3.4. сроки исполнения управленческого решения и сроки реализации мероприятий в рамках исполнения управленческого решения;
3.3.5. объем затрат средств бюджета Охинского муниципального округа на исполнение управленческого решения и реализацию мероприятий в рамках исполнения управленческого решения;
3.3.6. степень исполнения управленческого решения;
3.3.7. документы, подтверждающие завершение исполнения управленческого решения;
3.3.8. сведения о лицах и структурных подразделениях, учреждениях, ответственных за исполнение управленческого решения и реализацию мероприятий в рамках исполнения управленческого решения.
3.4. Если в отношении объекта незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе принято управленческое решение о целесообразности сноса, в план мероприятий включаются мероприятия, указанные в Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Охинского муниципального округа, утвержденным решением Собрания Охинского муниципального округа от 27.03.2025 № 7.31-2, в Положении о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Охинского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Охинского муниципального округа от 20.08.2025 № 751.
3.5. Внесение изменений в план мероприятий осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.7 - 2.9 настоящего Порядка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия управленческого решения путем утверждения нового плана мероприятий.
3.6. Внесение изменений в план мероприятий сведений, не затрагивающих изменения управленческих решений, осуществляется Уполномоченным органом, утвердившим план мероприятий, по итогам рассмотрения предложений подведомственных ему учреждений - балансодержателей объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе и других заинтересованных структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации Охинского муниципального округа в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения таких предложений.
3.7. В течение 30 (тридцати) календарных дней после утверждения плана мероприятий Уполномоченный орган направляет Министерству строительства Сахалинской области заверенные надлежащим образом копию управленческого решения Комиссии, оформленную протоколом, копию утвержденного плана и сопроводительное письмо.

4. Мониторинг хода реализации плана мероприятий

4.1. Мониторинг хода реализации плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом путем направления запросов об исполнении планов мероприятий по мере необходимости, в том числе о соблюдении сроков реализации мероприятий и исполнения управленческих решений, достижении необходимого уровня исполнения управленческого решения.
4.2. По результатам мониторинга хода реализации планов мероприятий Уполномоченный орган ежегодно в срок до 20 декабря осуществляет подготовку отчета о реализации мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства Охинского муниципального округа в предшествующем году и направляет в Министерство строительства Сахалинской области.


Приложение N 1
к Порядку
принятия управленческих решений
в отношении незавершенных объектов
капитального строительства
в Охинском муниципальном округе,
включенных в реестр
незавершенных объектов
капитального строительства
Сахалинской области

Форма

[bookmark: P125]ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
в отношении объекта (объектов) незавершенного строительства
в Охинском муниципальном округе, включенных
в реестр незавершенных объектов капитального строительства
Сахалинской области


	N пп.
	Наименование объекта незавершенного строительства, адрес
	Предлагаемое управленческое решение <1>
	Перечень мероприятий, необходимых для исполнения управленческого решения
	Сроки исполнения управленческого решения
	Планируемый объем средств, необходимый для исполнения предлагаемого управленческого решения
	Планируемые источники финансирования исполнения управленческого решения

	
	
	
	
	начало
	окончание
	20__ г.
	20__ г.
	20__ г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Руководитель
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О., должность)

	
	
	
	

	
	(дата)
	
	



--------------------------------
Примечание:
<1> Управленческое решение в соответствии с подпунктом а) пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».



Приложение № 2
к Порядку
принятия управленческих решений
в отношении незавершенных объектов
капитального строительства
в Охинском муниципальном округе,
включенных в реестр
незавершенных объектов
капитального строительства
Сахалинской области

Форма

[bookmark: P205]ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению количества объектов незавершенного строительства
в Охинском муниципальном округе


	N пп.
	Управленческое решение/Наименование объекта незавершенного строительства/мероприятия
	Сроки исполнения управленческого решения/реализации мероприятий
	Объем затрат средств бюджета Охинского муниципального округа на исполнение управленческого решения/реализацию мероприятий
	Степень исполнения управленческого решения <1>, %
	Документы, подтверждающие окончание исполнения управленческого решения <2>
	Ответственное структурное подразделение/сотрудник, тел. <3>

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Управленческое решение
	
	
	
	100%
	
	

	1.1.
	Наименование объекта
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	




	Руководитель
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О., должность)

	
	
	
	

	
	(дата)
	
	



--------------------------------
Примечания:
[bookmark: P286]<1> Степень выполнения управленческого решения рассчитывается как сумма процентного соотношения реализованных мероприятий в рамках исполнения управленческого решения.
[bookmark: P287]<2> Подтверждением окончания реализации при завершении строительства (реконструкции) является получение разрешения на ввод либо документа, подтверждающего возможность эксплуатации объекта; при приватизации (отчуждении) объекта - документ, подтверждающий изменение имущественных прав (договор купли-продажи, правоустанавливающий документ); при сносе объекта - документы, подтверждающие снос и списание затрат.
[bookmark: P288]<3> Структурное подразделение аппарата и отраслевой (функциональный) орган администрации Охинского муниципального округа, ответственные за реализацию мероприятия в рамках исполнения управленческого решения.


Приложение № 2
Утверждено
постановлением
администрации Охинского
муниципального округа
от ________________ № ______

[bookmark: P301]Положение
о комиссии по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет регламент работы комиссии по решению вопросов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе (далее - Комиссия).
1.2. Деятельность Комиссии основывается на принципах добровольности, равноправия, законности.
1.3. Комиссия принимает управленческие решения в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области, в соответствии с Порядком принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами Охинского муниципального округа и настоящим Положением.


2. Организация деятельности комиссии

2.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
2.2. Члены Комиссии формируются из представителей структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов администрации Охинского муниципального округа.
2.3. Состав комиссии формируется в количестве не менее 5 человек распоряжением администрации Охинского муниципального округа.
2.4. Комиссия осуществляет деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
2.5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего числа ее членов.
2.7. При отсутствии кворума на заседании Комиссии ее председателем назначается новая дата проведения заседания Комиссии.
2.8. Председатель Комиссии:
2.8.1. Председательствует на заседаниях; формирует повестку заседания Комиссии.
2.8.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
2.8.3. Назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии.
2.8.4. Выполняет иные функции и принимает иные решения, предусмотренные Порядком принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области, и настоящим Положением.
2.9. В отсутствие председателя Комиссии при организации и (или) проведении заседания Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.10. Секретарь Комиссии:
2.10.1. Организует работу по подготовке заседаний Комиссии, формирует по согласованию с председателем Комиссии повестку заседания и список приглашенных на заседание лиц (при необходимости), а также обеспечивает получение материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии.
2.10.2. По решению председателя Комиссии обеспечивает привлечение специалистов и экспертов.
2.10.3. Информирует посредством почтовой или факсимильной либо телефонной связи, электронной почты членов Комиссии о повестке заседания Комиссии, дате, месте, времени его проведения, а также направляет им копии материалов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня проведения заседания Комиссии.
2.10.4. Обеспечивает учет и хранение документации по вопросам деятельности Комиссии.
2.10.5. Ведет протокол заседания Комиссии и оформляет решения Комиссии.
2.10.6. Направляет копии решений Комиссии ее членам, оформленные протоколами, посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанных решений.
2.10.7. Выполняет иные функции по поручению председателя Комиссии.
2.11. Члены Комиссии:
2.11.1. Участвуют в принятии управленческого решения в отношении незавершенных объектов капитального строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области, в соответствии с Порядком принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства в Охинском муниципальном округе, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Сахалинской области.
2.11.2. Вносят председателю Комиссии предложения по организации работы Комиссии.
2.11.3. Вправе знакомиться с материалами заседания, выступать по вопросам повестки, выдвигать возражения в случае несогласия с рассмотрением отдельных вопросов заседания.
2.12. Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседании Комиссии. При наличии уважительных причин уведомить председателя Комиссии о невозможности присутствовать на заседании.
2.13. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата и номер протокола;
- место проведения заседания Комиссии;
- фамилия, инициалы и должность членов Комиссии;
- сведения об имеющемся кворуме;
- вопросы повестки заседания Комиссии;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки заседания Комиссии.
2.14. Исключение членов из состава Комиссии осуществляется в следующих случаях:
2.14.1. Поступление личного заявления члена Комиссии.
2.14.2. Утрата дееспособности членом Комиссии.
2.14.3. Возникновение конфликта интересов либо угрозы его возникновения.
2.14.4. Прекращение трудовых отношений.
2.15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов членов Комиссии мнение председателя Комиссии является решающим.
2.16. Решения Комиссии принимаются в форме протокола заседания, который в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляется и подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании.
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